AutoTest AI

AI API 自动化测试平台

项目任务书 V1.2 · Java 17 / 硅基流动版

项目定位：基于 Java 17 / Spring Boot 与硅基流动大模型的 API 自动化测试与智能故障分析平台

用途：简历项目 / GitHub 开源展示 / Codex 开发任务书

版本日期：2026-08 · Java 17 / 硅基流动版

# 一、项目定位

## 1. 项目名称

AutoTest AI

副标题：基于 Java 17 / Spring Boot + Spring AI + 硅基流动的 API 自动化测试与智能故障分析平台

## 2. 项目目标

开发一个面向后端开发人员和测试人员的 Web 平台。后端以 Java 17 + Spring Boot 为核心，用户可导入 Swagger / OpenAPI 文档，系统自动识别 API 接口、参数、请求体和响应结构，并通过 Spring AI 的 OpenAI 兼容客户端接入硅基流动生成测试用例；随后由 Java 测试执行引擎真实发送 HTTP 请求、执行断言、保存结果，并在失败时利用 AI 分析可能原因，最终形成测试报告。

## 3. 核心价值

传统 API 测试往往需要人工阅读文档、构造参数、编写用例与断言、处理接口依赖、执行测试、定位失败原因并整理报告。AutoTest AI 的目标是把这些步骤尽可能标准化和自动化。

# 二、核心业务流程

创建测试项目
      ↓
配置测试环境
      ↓
导入 OpenAPI / Swagger
      ↓
解析 API
      ↓
展示接口列表
      ↓
AI 生成测试用例
      ↓
人工查看 / 修改
      ↓
执行测试
      ↓
执行断言
      ↓
记录测试结果
      ↓
AI 分析失败原因
      ↓
生成测试报告

# 三、V1 功能范围：用户系统

用户注册

用户登录

JWT 身份认证

获取当前用户信息

修改基础信息

数据库核心表：users。认证采用 Spring Security + JWT；V1 只实现用户级数据隔离，不引入复杂 RBAC。

# 四、项目管理

用户登录后可以创建多个 API 测试项目，例如电商系统、博客系统、RAG 知识库或用户管理系统。

项目名称

项目描述

Base URL

创建时间

更新时间

所属用户

支持创建、修改、删除、查询项目列表与项目详情。

项目：RAG Knowledge Base
开发环境：http://localhost:8081
测试环境：https://test.example.com

# 五、测试环境管理

一个项目可以拥有 Development、Testing、Production 等多个环境。环境包含 base_url、headers、variables。

{
  "base_url": "http://localhost:8081",
  "headers": {
    "Content-Type": "application/json"
  }
}

支持动态环境变量，例如 {{token}}、{{user_id}}、{{order_id}}，后续接口可引用前序接口产生的数据。

# 六、OpenAPI / Swagger 导入

这是整个项目第一个核心模块。

## 1. URL 导入

http://localhost:8081/v3/api-docs

## 2. 文件导入

支持 JSON、YAML、YML。Java 后端使用 Swagger Parser 将 OpenAPI 定义解析为 Java 对象，并统一转换为平台内部 API 模型。

## 3. 解析字段

paths
methods
parameters
requestBody
responses
security
tags
summary
description

# 七、接口管理

导入后自动生成接口列表，并按 Tag 分类展示。

User
POST /users
GET /users/{id}
PUT /users/{id}
DELETE /users/{id}

Auth
POST /login
POST /register

Orders
POST /orders
GET /orders/{id}

每个 API 保存 method、path、summary、description、tags、parameters、request_schema、response_schema、security 等信息。

# 八、测试用例系统

每个 API 可以拥有多个 Test Case，并持久化到数据库，而不是每次临时由 AI 生成。

| 示例用例 | 输入/场景 | 预期结果 |
| --- | --- | --- |
| 正常登录 | 正常用户名 + 正常密码 | 200 |
| 用户不存在 | 不存在的用户名 | 401 |
| 密码错误 | 错误密码 | 401 |
| 缺少参数 | password 缺失 | 422 |
| 边界场景 | username 超长 | 400 / 422 |

# 九、AI 测试用例生成

输入给 AI 的信息包括 HTTP Method、Path、接口描述、参数、Request Body Schema、Response Schema 与已有测试用例。AI 层通过 Spring AI ChatClient 和 OpenAI 兼容接口统一调用硅基流动模型，并使用 Structured Output 将模型结果映射为 Java DTO / Record，禁止业务层直接解析不受约束的自然语言。

{
  "name": "用户名不存在",
  "type": "negative",
  "request": {
    "username": "not_exist_user",
    "password": "123456"
  },
  "assertions": [
    {"type": "status_code", "expected": 401}
  ]
}

测试类型至少包含：normal、boundary、negative、missing_parameter、invalid_type、authentication。

重要原则：AI 只负责生成测试方案；真实 HTTP 请求、断言和 PASS/FAIL 判断必须由程序代码执行。

# 十、测试执行引擎

这是最重要的工程模块之一。后端使用 Spring RestClient 构造并发送真实 HTTP 请求；Test Suite 作为后台任务交由自定义 ThreadPoolTaskExecutor 执行，避免长时间测试阻塞 Web 请求线程，并为后续任务状态、超时、取消和并发控制预留扩展点。

读取 Test Case
      ↓
读取 Environment
      ↓
替换变量
      ↓
构造 HTTP Request（RestClient）
      ↓
线程池执行 / 超时控制
      ↓
获取 Response
      ↓
执行 Assertion（Jackson / JsonPath）
      ↓
记录 Result

需要保存请求 URL、Method、Headers、Body，以及响应 Status、Headers、Body、响应时间、测试状态、错误信息和执行时间。执行器需要统一处理超时、网络异常、4xx/5xx 响应、响应体大小限制，并将执行状态规范化为 PASS / FAIL / ERROR。

# 十一、断言系统

| 断言类型 | 示例 |
| --- | --- |
| HTTP 状态码 | status == 200 |
| JSON 字段存在 | data.token exists |
| JSON 字段相等 | data.username == "admin" |
| JSON 数据类型 | data.id is integer |
| 响应时间 | response_time < 1000ms |
| 字符串包含 | message contains "success" |

测试最终状态统一为 PASS、FAIL、ERROR。

# 十二、接口依赖系统

支持从前序响应中提取变量，并在后续请求中引用，形成真正的 API Workflow Test。

POST /login
  ↓
从 response.data.token 提取 token
  ↓
GET /profile
Authorization: Bearer {{token}}
  ↓
POST /orders
  ↓
提取 order_id
  ↓
GET /orders/{{order_id}}

# 十三、测试套件 Test Suite

允许用户将多个 Test Case 组合成有顺序的业务流程，例如“用户完整购买流程”。

1 注册
2 登录
3 查询商品
4 创建订单
5 查询订单
6 取消订单

支持 STOP_ON_FAILURE：当关键前置步骤失败时立即终止后续流程。

# 十四、AI 失败分析

仅在测试失败或错误时调用 AI，避免无意义消耗。

Endpoint: GET /users/999999
Expected: 404
Actual: 500
Response: Internal Server Error

AI 输入应包含 API 定义、Test Case、Request、Expected Result、Actual Response 与 Assertion Result。输出包括问题摘要、可能原因、严重程度、建议检查位置、修复建议。

# 十五、测试报告

总用例：100
通过：87
失败：10
错误：3
通过率：87%
平均响应时间：235ms

报告支持按接口查看详细结果，失败测试可展开 Request、Response、Assertions 和 AI Diagnosis。

# 十六、Dashboard

首页显示项目数量、API 数量、测试用例数量、最近执行次数、总体通过率和最近失败测试。

后续增强：7 天通过率趋势、接口平均响应时间趋势、失败最多 API。

# 十七、技术架构

Vue 3 / TypeScript
                      │
                    HTTP
                      ↓
              Spring Boot REST API
                      │
   ┌──────────────────┼───────────────────┐
   ↓                  ↓                   ↓
Project Service   OpenAPI Service     Test Orchestrator
   │                  │                   │
   ↓                  ↓                   ↓
MySQL/Flyway     Swagger Parser     RestClient + ThreadPool
                                          │
                                          ↓
                                   Assertion / Result
                      │
                      ↓
               Spring AI Service
                      │
                      ↓
               SiliconFlow LLM

Redis：V2 用于任务状态、缓存、幂等和异步任务协作

# 十八、推荐技术栈

项目基线版本：Java 17 + Spring Boot 3.5.x。项目优先保证生态兼容和可讲解性，不追求为了“最新”而频繁升级；未来升级 Spring Boot 4.x 时需先验证 Spring AI、MyBatis、Swagger Parser 等依赖兼容性。

| 层级 | 技术 |
| --- | --- |
| Frontend | Vue 3 / Vite / TypeScript / Element Plus / Pinia / Axios / ECharts |
| Backend | Java 17 / Spring Boot 3.5.x / Spring MVC / Spring Security / Jakarta Validation / Maven |
| Persistence | MyBatis-Plus（或 MyBatis）/ MySQL / Flyway |
| OpenAPI Parser | Swagger Parser（Java）/ Jackson |
| HTTP Executor | Spring RestClient / ThreadPoolTaskExecutor / CompletableFuture（按需） |
| Cache / Task | V1 以数据库记录任务状态；V2 引入 Redis 做任务状态、缓存、幂等与并发协调 |
| AI Layer | Spring AI ChatClient / 硅基流动 OpenAI 兼容接口 / Structured Output；统一 AiService：generateTestCases() / analyzeFailure() |
| Testing | JUnit 5 / Mockito / Spring Boot Test / Testcontainers（集成测试阶段） |

要求：不要把具体模型调用散落在 Controller / Service 中。统一封装 AiService，通过 Spring AI ChatClient 和 OpenAI 兼容接口调用硅基流动；测试用例生成和失败诊断均使用结构化 Java DTO / Record，便于校验、持久化、模型切换和后续维护。模型 ID 必须通过 SILICONFLOW_MODEL 配置，禁止硬编码。

硅基流动采用 OpenAI 兼容接口。以下变量由 application.yml 映射到 Spring AI 配置；真实 API Key 由用户后续填写：

SILICONFLOW_API_KEY=
SILICONFLOW_BASE_URL=https://api.siliconflow.cn/v1
SILICONFLOW_MODEL=

# 十九、数据库设计

第一版至少包含以下数据表：

users
projects
environments
apis
test_cases
test_suites
test_suite_cases
test_runs
test_results
extracted_variables

User
 │
 └── Project
       │
       ├── Environment
       ├── API
       │    └── TestCase
       ├── TestSuite
       └── TestRun
             └── TestResult

# 二十、推荐目录结构

autotest-ai/
├── frontend/
│   ├── src/
│   │   ├── api/
│   │   ├── components/
│   │   ├── views/
│   │   ├── stores/
│   │   ├── router/
│   │   ├── types/
│   │   └── utils/
│   └── package.json
├── backend/
│   ├── src/main/java/com/autotestai/
│   │   ├── controller/
│   │   ├── service/
│   │   ├── mapper/
│   │   ├── entity/
│   │   ├── dto/
│   │   ├── config/
│   │   ├── security/
│   │   ├── openapi/
│   │   ├── execution/
│   │   ├── assertion/
│   │   ├── ai/
│   │   ├── report/
│   │   ├── task/
│   │   ├── exception/
│   │   └── AutoTestAiApplication.java
│   ├── src/main/resources/
│   │   ├── application.yml
│   │   └── db/migration/
│   ├── src/test/java/
│   └── pom.xml
├── demo-api/
├── docker/
├── docker-compose.yml
├── .env.example
├── .gitignore
└── README.md

# 二十一、安全要求

SILICONFLOW_API_KEY 不提交 GitHub；真实密钥只从环境变量或未跟踪的 .env 读取，.env 加入 .gitignore

敏感 Header 在日志中脱敏；Password、Authorization、Cookie 默认隐藏

用户只能访问自己的项目；Spring Security 从 JWT 中解析用户身份，Service 层统一校验资源 ownership

限制单次 Test Suite 最大用例数量

所有 HTTP 请求设置 Timeout

限制最大 Response Body 保存大小

测试目标使用 Host Allowlist

开发阶段可显式允许 localhost / 127.0.0.1

生产模式默认禁止任意内部地址访问，避免测试执行器成为 SSRF 工具

# 二十二、开发阶段规划

| 阶段 | 主要内容 | 验收结果 |
| --- | --- | --- |
| Phase 1：基础平台 | Spring Boot 工程、Spring Security + JWT、用户登录、项目 CRUD、环境 CRUD、Flyway、OpenAPI 导入、Swagger Parser 解析、API 展示 | 导入 demo-api 的 /v3/api-docs，并在页面正确看到全部接口与 Schema。 |
| Phase 2：测试核心 | Test Case CRUD、RestClient 请求执行、ThreadPoolTaskExecutor、断言、Test Suite、Test Run、Test Result、变量提取、接口依赖 | 即使关闭 AI，也已经是一个真正可用的 Java API 自动化测试平台。 |
| Phase 3：AI | Spring AI ChatClient、硅基流动 OpenAI 兼容接口、Structured Output、AI 测试用例生成、边界参数生成、失败诊断和测试建议 | 模型输出可稳定映射为 Java DTO，并可持久化、编辑、执行。 |
| Phase 4：工程增强 | Redis、任务状态与幂等、Dashboard、报告导出、Docker Compose、JUnit/Mockito、Testcontainers 集成测试 | 提高可部署性、可靠性和 Java 工程完整度。 |
| Phase 5：CI/CD | GitHub Actions + Maven，自动构建、测试并调用 AutoTest AI 执行指定 Test Suite | 代码提交后自动回归，测试失败时 CI Failed 并保留报告。 |
| Phase 6：Agent 增强 | 基于 Spring AI Tool Calling（选择硅基流动中支持工具调用的模型）封装 listApis、createTestCase、runTestSuite、getTestResult、analyzeFailure 等工具 | 在平台成熟后实现“规划→生成→执行→分析→重试→报告”的 Agent 工作流。 |

# 二十三、第一版明确不做

为了防止项目失控，V1 暂不实现以下内容：

Web UI 自动化

Playwright

Appium

性能压测

分布式压测

多 Agent 系统

MCP 平台

复杂 RBAC

Kubernetes

微服务

自动修改业务代码

自动创建 PR

原则：这些能力可以进入后续 Roadmap，但基础闭环没有完成之前不做。

# 二十四、Demo 测试项目

仓库中额外开发一个独立的 Spring Boot demo-api（建议端口 8081），提供可控且可复现的接口，并通过 springdoc-openapi 暴露 /v3/api-docs，用于演示平台从导入到发现 Bug 的完整能力。

POST /register
POST /login
GET /users/me
POST /products
GET /products
POST /orders
GET /orders/{id}

Demo API 可故意保留几个用于测试的缺陷：

不存在用户返回 500

负数商品价格可以创建

订单数量为 0 仍然成功

错误 Token 返回 500

导入 → AI 生成测试 → 执行 → 发现 Bug → AI 分析 → 测试报告

# 二十五、GitHub README 要求

项目介绍

项目截图

核心功能

系统架构图

技术栈

快速启动

Docker 部署

AI 测试流程

数据库结构

Demo 演示

项目亮点

未来计划

README 首页应让面试官在一分钟内理解：项目是什么、为什么做、AI 用在哪里、AI 之外有哪些自研工程模块。

# 二十六、简历可写亮点

1. 基于 Swagger Parser 设计 OpenAPI 自动解析模块，将接口、参数、请求体和响应 Schema 转换为平台内部 Java 领域模型。

2. 基于 Spring RestClient + 自定义线程池实现 API 自动化执行引擎，支持参数注入、动态变量提取、接口依赖、超时控制及多类型断言。

3. 基于 Spring AI ChatClient + 硅基流动 OpenAI 兼容接口 + Structured Output，根据 API Schema 自动生成正常、异常、边界及权限测试场景，并映射为可执行 Java DTO。

4. 设计 AI Failure Diagnosis 模块，结合请求、响应、断言与 OpenAPI Schema 自动生成结构化失败诊断结果。

5. 设计 Test Suite / Test Run / Test Result 生命周期与状态模型，使用 MySQL + Flyway 持久化测试任务及执行结果。

6. 使用 Spring Security + JWT 实现认证与资源隔离，并通过 Docker Compose 完成前端、Spring Boot、MySQL、Redis 等服务的一键部署。

7. 接入 GitHub Actions + Maven，实现代码提交后自动构建并触发 API 回归测试，失败时输出测试报告并阻断 CI。

# 二十七、Codex 开发原则

1. 不得一次生成整个项目。

2. 必须按照“数据库/Flyway → Spring Boot Backend API → JUnit 测试 → Frontend”逐模块实现。

3. 每完成一个模块必须保证可以运行。

4. 不允许出现只有 UI、没有实际业务逻辑的假功能。

5. AI 生成内容必须采用结构化输出。

6. 测试执行、断言、状态判断必须由程序代码负责，不能交给 LLM。

7. 所有数据库结构必须通过 Flyway Migration 管理，禁止依赖手工修改数据库结构。

8. SILICONFLOW_API_KEY、密码和 Token 不允许硬编码。

9. 所有核心模块必须具有异常处理。

10. 提交代码前必须执行 Maven 测试（mvn test）；核心 Service 与执行器优先补充 JUnit 5 / Mockito 测试。

11. 不要为了所谓“企业级”过早引入微服务。

12. 优先保持代码清晰、模块解耦和可测试。

# 二十八、项目完成标准

☐ 用户可以注册登录

☐ 可以创建测试项目

☐ 可以创建多个测试环境

☐ 可以导入 OpenAPI

☐ 可以正确解析接口

☐ 可以创建测试用例

☐ AI 可以生成测试用例

☐ 可以真实发送 HTTP 请求

☐ 可以执行断言

☐ 可以提取动态变量

☐ 可以处理接口依赖

☐ 可以执行 Test Suite

☐ 可以保存测试结果

☐ AI 可以分析失败原因

☐ 可以查看测试报告

☐ 可以查看历史 Test Run

☐ Vue、Spring Boot、MySQL（及 V2 Redis）可以通过 Docker Compose 启动

☐ GitHub README 完整

☐ Demo API 可以完整演示

# 二十九、最终项目定位

AutoTest AI 不是“ChatGPT + Swagger”，也不是“让 AI 帮我写几个测试用例”。

最终产品应是：一个以 Java / Spring Boot 为核心，具有 OpenAPI 解析、测试用例管理、API 自动执行、线程池任务编排、接口依赖、断言、结果管理、Spring AI + 硅基流动测试生成、AI 故障诊断和测试报告能力的完整 API 自动化测试平台。

AI 是系统的重要能力，但 Java 测试执行引擎、任务编排、数据模型、事务边界、安全控制和工程架构才是项目真正的基础。

开发顺序原则：先做一个“不带 AI 也能跑”的 API 测试平台，再让 AI 增强它。

# 三十、Java 后端专项设计重点

## 1. 认证与权限

使用 Spring Security + JWT。Controller 不直接信任 userId 参数，用户身份从 SecurityContext 获取；Service 层对 Project、Environment、TestSuite 等资源统一执行 ownership 校验。

## 2. 异步测试任务

Test Suite 不在 Controller 请求线程中长时间同步执行。使用独立 ThreadPoolTaskExecutor 承载测试任务，明确 corePoolSize、maxPoolSize、queueCapacity、拒绝策略和任务超时。V2 可将任务状态同步到 Redis。

## 3. 统一异常与返回模型

使用 @RestControllerAdvice 处理参数校验、业务异常、权限异常和系统异常；对外返回稳定错误码，内部日志保留 traceId，避免把堆栈和敏感信息直接返回前端。

## 4. 事务边界

数据库事务只覆盖必要的状态落库和业务一致性操作，严禁在持有数据库事务期间等待远程 HTTP 调用或 LLM 调用，避免长事务和连接占用。

## 5. JSON 断言与变量提取

响应体通过 Jackson 解析，并使用 JsonPath 读取嵌套字段；Extractor 将前序响应值写入本次 Test Run 的运行时变量上下文，后续请求再做 {{variable}} 替换。

## 6. AI 结构化输出

Spring AI 通过硅基流动仅负责生成候选测试用例和失败诊断。模型输出必须映射为 Java DTO / Record 并执行 Bean Validation；真实请求、断言和 PASS/FAIL 结果完全由 Java 执行器决定。

## 7. Java 测试体系

单元测试使用 JUnit 5 + Mockito；Controller/集成测试使用 Spring Boot Test；核心数据库与环境集成测试可使用 Testcontainers 启动真实 MySQL，减少“本地能跑、CI 失败”的差异。

## 8. 求职展示重点

项目讲解时重点展示：为什么使用线程池、如何设计任务状态、如何防止 SSRF、如何做接口依赖变量传递、如何划分事务边界、AI 为什么不能决定测试结果。

# 附：核心技术参考

OpenAPI Specification — OpenAPI Initiative

Spring Boot Documentation — Java backend application framework

Spring Framework Documentation — RestClient / REST Clients

Spring AI Reference — ChatClient / Structured Output / Tool Calling

SiliconFlow Documentation - OpenAI-compatible API / Chat Completions / JSON Mode

Swagger Parser — Java OpenAPI / Swagger parser

JUnit 5 / Testcontainers / GitHub Actions — testing and CI/CD references